منصة إدارة العمليات الإسعافية

قطاع جنوب الرياض

التقرير الشامل للتدقيق التقني والأمني

تاريخ التقرير: 2026-07-01  |  الإصدار: 2.0.0

# 1. ملخص تنفيذي

تم إجراء تدقيق شامل شمل المراجعة الأمنية، والتحليل الأدائي، وتحسين النشر على Render، واستراتيجية التخزين والنسخ الاحتياطي. تم إصلاح ثغرات أمنية حرجة وتحسينات أدائية وإصلاح أخطاء نشر حرجة (429 Too Many Requests).

الحالة العامة للمشروع: المشروع قابل للنشر الآن بعد الإصلاحات، مع بضعة توصيات إضافية للاستقرار على المدى الطويل.

| المجال | الحالة | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| Rate Limiting (429) | ✅ مُصلحة | حرجة |
| مصادقة API | ✅ مُحسّنة | حرجة |
| كلمات المرور الافتراضية | ✅ مُصلحة | حرجة |
| تخزين الملفات | ⚠️ يحتاج مراجعة | عالية |
| تحسين الصور | ⚠️ يحتاج تحسين | متوسطة |
| SQLite vs JSON | ⚠️ يحتاج ترقية | عالية |

# 2. الثغرات الأمنية والإصلاحات

## 2.1 ثغرة حرجة: كلمة مرور افتراضية ضعيفة

في server.js كان الكود يستخدم '1234' كقيمة احتياطية لكلمات المرور الافتراضية. إذا نسي المستخدم ضبط متغيرات البيئة على Render، يمكن لأي شخص الدخول باستخدام admin/1234.

الإصلاح: تغيير القيمة الاحتياطية إلى كلمة مرور عشوائية آمنة باستخدام crypto.randomBytes(16).toString('hex').

## 2.2 ثغرة حرجة: Rate Limiting على الملفات الثابتة

middleware express-rate-limit كان مُطبّق قبل express.static، مما يعني أن جميع طلبات الملفات الثابتة (CSS, JS, الصور) كانت تُحتسب ضمن الحد الأقصى. عند بلوغ الحد (100 طلب/15 دقيقة)، تُرجع الخادم JSON خطأ بدلاً من CSS، مما يُسبب خطأ MIME type و تعطل واجهة المستخدم.

الإصلاح: نقل express.static قبل express-rate-limit، إضافة skip() function يستثني /health والـ WebSocket، وإضافة cache headers.

## 2.3 حد Rate Limit منخفض جداً

الواجهة تُرسل طلبات polling كل 3 ثواني (300 طلب/15 دقيقة) بالإضافة إلى طلبات أخرى. هذا يتجاوز حد الـ 100 طلب بسهولة.

الإصلاح: رفع الحد إلى 2000 طلب/15 دقيقة، إضافة rate limit منفصل للـ API قراءة (120/دقيقة)، وتخفيف polling من 3 ثواني إلى 10 ثواني و checkForAlerts من 10 ثواني إلى 30 ثانية.

## 2.4 نقاط API بدون مصادقة

تم اكتشاف 15+ endpoint تعمل بدون مصادقة، بما في ذلك نقاط حساسة للقراءة والكتابة.

| Endpoint | النوع | الخطورة |
| --- | --- | --- |
| GET /api/data | قراءة بلاغات | متوسطة |
| GET /api/shifts | قراءة مناوبات | متوسطة |
| POST /api/save-air-ambulance | كتابة | عالية |
| DELETE /api/clear-air-ambulance | حذف | حرجة |
| POST /api/peak-mission | كتابة مهام | عالية |
| GET /api/export | تصدير بيانات | متوسطة |
| GET /api/download-identity | تحميل PDF | متوسطة |

الإصلاح: إضافة authenticate middleware لجميع النقاط المذكورة أعلاه.

## 2.5 تخزين PIN بشكل نص عادي

password.json يخزن رقم سري 4 أرقام بشكل نص عادي (plaintext). التوصية: استخدام bcrypt لتخزين الرقم أو التعامل مع التحقق على الخادم دون إرجاعه للواجهة.

## 2.6 ملفات بيانات مُتتبعة في Git

data/users.json يحتوي على hashes كلمات المرور ومُتتبع في Git. تم تحديث .gitignore. التوصية: استخدام git filter-branch لإزالته من تاريخ Git.

# 3. قائمة الإصلاحات المُطبقة

| الملف | الإصلاح |
| --- | --- |
| server.js | نقل static files قبل rate limiter، رفع الحد إلى 2000، إضافة مصادقة لـ 15+ endpoint |
| config/security.js | RATE_LIMIT_MAX: 100 → 2000، LOGIN_LIMIT: 10 → 20، إضافة API_READ_LIMIT: 120 |
| public/js/app.js | Polling 3s → 10s، alerts 10s → 30s، إضافة apiFetch wrapper |
| scripts/backup.js | تضمين database.db و WAL files و uploads/، إضافة checkDiskUsage() |
| render.yaml | إضافة cron job يومي للنسخ الاحتياطي |
| .gitignore | إضافة *.db, *.db-shm, *.db-wal, /uploads/, .env.* |

# 4. متغيرات البيئة المطلوبة على Render

| المتغير | النوع | القيمة | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| JWT_SECRET | Secret | openssl rand -base64 64 | حرج |
| DEFAULT_ADMIN_PASSWORD | Secret | كلمة مرور قوية | حرج |
| DEFAULT_DIRECTOR_PASSWORD | Secret | كلمة مرور قوية | حرج |
| DEFAULT_USER_PASSWORD | Secret | كلمة مرور قوية | حرج |
| CORS_ORIGIN | Plain | https://emsoperations.online | يُوصى |
| NODE_ENV | Plain | production | مُعيّن |
| RENDER_DISK_PATH | Plain | /data | مُعيّن |

# 5. المخاطر المتبقية

| المخاطر | الخطورة | الاحتمال | التخفيف |
| --- | --- | --- | --- |
| فقدان Render Disk بدون نسخ سحابي | حرجة | منخفض | ✅ نسخ يومي، ⚠️ يحتاج S3 |
| SQLite غير مُستخدم | عالية | مؤكد | ⚠️ يحتاج ترقية |
| XSS عبر CSP | متوسطة | منخفض | ⚠️ تدريجياً إزالة unsafe-inline |
| تجميد التطبيق بسبب JSON corruption | متوسطة | منخفض | ⚠️ الترقية إلى SQLite |
| نفاد القرص بسبب ملفات كبيرة | منخفضة | منخفض | ✅ مراقبة + تنظيف |

# 6. توصيات إضافية

## 6.1 قصيرة المدى (1-2 أسابيع)

• تحسين الصور: إنشاء favicons بأحجام صحيحة (16×16، 32×32، 512×512)

• تفعيل SQLite: ترحيل البيانات من JSON إلى SQLite لمنع corruption

• تشغيل npm audit للتحقق من ثغرات dependencies

• إزالة data/users.json من تاريخ Git باستخدام git filter-branch

## 6.2 متوسطة المدى (1-3 أشهر)

• تقسيم app.js (8,366 سطر) إلى modules منطقية

• إضافة نسخ احتياطي سحابي (S3/Backblaze B2) تلقائي

• إضافة مراقبة أداء (APM) أو PM2 monitoring

• اختبار الحمل باستخدام Artillery أو k6

## 6.3 طويلة المدى (3-6 أشهر)

• تقسيم الخدمات: فصل WebSocket server عن HTTP server

• CDN للملفات الثابتة (Cloudflare/Fastly)

• قاعدة بيانات مركزية (PostgreSQL على Render أو Supabase)

• Containerization بـ Docker + Docker Compose

• CI/CD مع GitHub Actions

# 7. تحليل التخزين والقرص

## 7.1 الحالة الحالية

• database.db: 4 KB (فارغة تقريباً)

• database.db-wal: 408 KB

• public/uploads/: 177 KB

• JSON files: ~10-50 KB

• الإجمالي على /data: < 1 MB حالياً

## 7.2 تقدير النمو السنوي

• بلاغات: 10,000/سنة ≈ 500 KB

• مناوبات: 365/سنة ≈ 1.8 MB

• ملفات PDF/uploads: 50-500 MB/سنة

• الإجمالي السنوي: ~100 MB - 1 GB

## 7.3 هل 10 GB كافية؟

نعم، 10 GB كافية تماماً حالياً ولـ 5-10 سنوات قادمة. التوصية: الترقية إلى 20 GB عند بلوغ 7 GB (70%).

## 7.4 استراتيجية النسخ الاحتياطي (3-2-1 Rule)

3 نسخ: نسخة على Render Disk + نسخة محلية + نسخة على Google Drive/S3

2 وسائط: Render Disk + تخزين سحابي

1 خارج الموقع: Google Drive / Dropbox / AWS S3

الآلية: Cron job يومي الساعة 3:17 AM ينشئ backup-YYYY-MM-DD.tar.gz ويحفظه في /data/backups/.

تكلفة تقديرية: AWS S3: $0.23/شهر (10 GB) | Backblaze B2: $0.05/شهر | Google Drive: مجاني حتى 15 GB

# 8. خطوات النشر الفوري

1. إضافة متغيرات البيئة في Render Dashboard:

- JWT_SECRET (Secret) — openssl rand -base64 64

- DEFAULT_ADMIN_PASSWORD (Secret) — كلمة مرور قوية

- DEFAULT_DIRECTOR_PASSWORD (Secret) — كلمة مرور قوية

- DEFAULT_USER_PASSWORD (Secret) — كلمة مرور قوية

- CORS_ORIGIN (Plain) — https://emsoperations.online

2. رفع الكود: git push

3. التحقق: فتح /health، تسجيل الدخول، التأكد من عدم وجود 429

4. النسخ الاحتياطي: يتم تلقائياً يومياً الساعة 3:17 AM